แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1	บทนำ

บทนำ	   2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	   2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	   3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	   4

ส่วนที่  2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม	   6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)        7 - 10

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                    	 11 - 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	 13 - 24

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการท่องเที่ยว								25 - 27			 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		28 - 32

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี					33 - 44

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1)	45 - 50

ส่วนที่ 1	บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความ

สำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลควนโดน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 5797 ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลควนโดน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความชัดเจนมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ ข้อ 27 กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1) บทนำ

2)วัตถุประสงค์ของแผนงาน

3)ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผด. 01

2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02

3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด.02/1

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลควนโดน

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์และแผนงาน โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

| แบบ ผด. 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |
| เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |
| งานไฟฟ้าถนน | 1 | 1.41 | 750,000 | 4.79 | กองช่าง |  |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 2.82 | 883,000 | 5.64 | กองช่าง |  |  |
| รวม | 3 | 4.23 | 1,633,000 | 10.44 |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไป | 2 | 2.82 | 60,000 | 0.38 | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |
| แผนงานการการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(อุดหนุน) | 2 | 2.82 | 992,000 | 6.34 | กองการศึกษา |  |  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 4 | 5.63 | 924,880 | 5.91 | กองการศึกษา |  |  |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 1 | 1.41 | 30,000 | 0.19 | กองการศึกษา |  |  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1 | 1.41 | 275,000 | 1.76 | กองการศึกษา |
| แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 4 | 5.63 | 120,000 | 0.77 | กองสาธารณสุขฯ |

-

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด |  | หน่วยดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 1 |  | 1.41 | 300,000 | 1.92 |  | กองสวัสดิการสังคม |  |  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 8 |  | 11.27 | 485,000 | 3.10 |  | สำนักปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการสังคม |  |  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานกีฬาและนันทนาการ | 2 |  | 2.82 | 450,000 | 2.88 |  | กองการศึกษา |  |  |
| แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานตลาดสด | 1 |  | 1.41 | 20,000 | 0.13 |  | กองสาธารณสุขฯ |  |  |
| แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานงบกลาง | 3 |  | 4.23 | 6,630,000 | 42.38 |  | กองสวัสดิการสังคม |  |  |
| รวม | 29 |  | 40.85 | 10,286,880 | 65.76 |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 1 |  | 1.41 | 150,000 |  | 0.96 |  | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3 |  | 4.23 | 578,000 |  | 3.69 |  | กองการศึกษา |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 5.63 | 728,000 |  | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 1 |  | 1.41 | 200,000 |  | 1.28 |  | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |

-

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานบำบัดน้ำเสีย | 2 | 2.82 | 40,000 | 0.26 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 4 | 5.63 | 155,000 | 0.99 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1 | 1.41 | 10,000 | 0.06 | กองการศึกษา |  |  |  |
| แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 2 | 2.82 | 40,000 | 0.26 | กองสาธารณสุขฯ/สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |
| รวม | 10 | 14.08 | 445,000 | 2.84 |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไป | 6 | 8.45 | 555,000 | 3.55 | สำนักปลัดเทศบาล |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 3 | 4.23 | 117,000 | 0.75 | สำนักปลัดเทศบาล |
| งานบริหารงานคลัง | 1 | 1.41 | 30,000 | 0.19 | กองคลัง |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 1 | 1.41 | 30,000 | 0.19 | สำนักปลัดเทศบาล |
| แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 3 | 4.23 | 140,000 | 0.89 | กองสาธารณสุขฯ |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 2 | 2.82 | 60,000 | 0.38 | กองสาธารณสุขฯ |
| แผนงานการการศึกษา |  |  |  |  |  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2 | 2.82 | 110,000 | 0.70 | กองการศึกษา |

-

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 2 |  | 2.82 | 40,000 | 0.26 | กองสวัสดิการสังคม |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 1 |  | 1.41 | 30,000 | 0.19 | กองสวัสดิการสังคม |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| งานไฟฟ้าถนน | 1 |  | 1.41 | 1,794,000 | 11.47 | กองช่าง |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 3 |  | 4.23 | 200,000 | 1.28 | สำนักปลัดเทศบาล |
| รวม | 25 |  | 35.21 | 2,551,000 | 16.31 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 71 |  | 100 | 15,643,880 | 100 |  |

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-